

Programas y Proyectos de Inversión

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. OBRA** | **NOMBRE DE LA OBRA** | **PERIODO DE EJECUCIÓN** |  **LOCALIZACIÓN DE LA OBRA**  | **MUNICIPIO** | **CONTRATO** |  **COSTO TOTAL DE LA OBRA**  |
| 1 | REHABILITACION DE LINEA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE CAMINO REALXICOHTENCATL NORTE | DEL 01 AL 30 DE ABRIL | XOCOYUCAN | IXTACUIXTLA | CON-CEAT-001-20 |  $ 105,500.00  |
| 2 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE  | DEL 25 DE ABRIL AL 09 DE MAYO | JOSE MARIA MORELOS | HUAMANTLA | CON-CEAT-003-20 |  $ 65,870.83  |
| 3 | DESAZOLVE Y LIMPIECHA DE RIACHUELO BAJO PUENTE DE PISTA | DEL 25 DE JUNIO AL 03 DE JULIO  | TOTOLAC | TOTOLAC | CON-CEAT-004-20 |  $ 81,413.34  |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS EQUIPOS DE CLORACIÓN PARA LOS POZOS DE AGUA 1 Y 2 | DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL | SAN SIMON TLATLAHUQUITEPEC | XALTOCAN | CON-CEAT-005-20 |  $ 57,000.00  |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS EQUIPOS DE CLORACIÓN PARA LOS POZOS DE AGUA DE LA SOLEDAD, MAZAPA, SAN FELIPE Y SAN MATEO ACTIPAN | DEL 28 DE ABRIL AL 07 DE MAYO  | LA SOLEDAD, MAZAPA, SAN FELIPE Y SAN MATEO | CALPULALPAN | CON-CEAT-006-20 |  $ 114,360.00  |
| 6 | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 44KVA Y SUMINISTRO E ONSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENCIÓN REDUCIDA  | DEL 15 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2020 | BENITO JUAREZ | HUMANTLA | CON-CEAT-007-20 |  $ 79,795.24  |
| 7 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA  | DEL 29 DE JUNIO AL 13 DE JULIO | EL CARMEN AZTAMA | TEOLOCHOLCO | CON-CEAT-008-20 |  $ 345,868.88  |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS EQUIPOS DE CLORACIÓN PARA LOS POZOS DE SAN JOSE CUAMANTZINGO Y CABECERA MUNICIPAL DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | DEL 02 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO | DAN JOSE CUAMATZINGO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | CON-CEAT-009-20 |  $ 57,180.00  |
| 9 | SUMINISTR Y COLOCACION DE DOS EQUIPOS DE CLORACION PARA POZOS 1 Y 2 | DEL 04 AL 15 DE JUNIO | TOTOLAC | TOTOLAC | CON-CEAT-010-20 |  $ 57,000.00  |
| 10 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REGISTRO DE PRETRATAMIENTO SOBRE LATERAL RIACHUELO LAS CUEVAS | DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE | SAN PABLO APETATITLAN | APETATITLAN | CON-CEAT- 011-20  |  $ 64,595.10  |
| 11 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SEXTA PRIVADA DE ALVARO OBREGON Y CALLE TETEPETZIN | DEL 11 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE | SAN SEBASTIAN XOLALPAN | SAN PABLO DEL MONTE | CON-CEAT-012-20 |  $ 107,935.60  |
| 12 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE  | DEL 20 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE | SAN CRSITOBAL ZACALCO | CALPULALPAN | CON-CEAT-013-20 |  $ 335,422.12  |
| 13 | REHABILITACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA | DEL 10 AL 24 DE SEPTIEMBRE | TENANGO | TETLATLAHUCA | CON-CEAT-016-20 |  $ 293,115.00  |

Efraín Flores Hernández

Director General

Maribel Flores Guevara

Jefe Administrativo

Indicadores de Resultados





