

Programas y Proyectos de Inversión

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO DE PROYECTO** | **DESTINO DEL GASTO (Denominación o descripción)** | | **MUNICIPIO** | **LOCALIDAD** | **ÁMBITO** | **TOTAL ANUAL** | **TOTAL EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2021** |
| **1** | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQIPO DE BOMBEO PARA MANANTIALES, CONSTRCCIÓN DE SISTEMA DE AGA PLUVIAL | | OXTOTLANPANGO | IXTACUIXTLA | ESTATAL | $ 378,960 | $378,960 |
| **2** | | REHABILITACIÓN DE FOSAS SEPTICAS 1 Y 2 | SANTA URSULA ZIMATEPEC | YAUHQUEMEHCAN | ESTATAL | $143,960 | $143,960 |
| **3** | | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN | SEGUNDA SECCIÓN | CONTLA | ESTATAL | $1,645,960 | $1,207,247 |
| **4** | | PERFORACIÓN PARA POZO DE AGUA POTABLE A 45 METROS ADEMADO EN 12" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE ACERO | SANTA JUSTINA | IXTACIXTLA | ESTATAL | $976,462 | $507,477 |
| **5** | | DESASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA | CUAUHTELULPAN | TLAXCALA | ESTATAL | $126,540 | $126,540 |
| **6** | | SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES | RÍO DE LOS NEGROS | CHIAUTEMPAN | ESTATAL | $974,212 | $755,690 |
| **7** | | REHABILITACIÓN DE POZO 1 DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, REHABILITACIÓN Y AFORO DE POZO 2 Y SUMINISTRO E INSTALACIOND E EQUIPOD E BOMBEO | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | ESTATAL | $927,420 | $927,420 |
| **8** | | LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO ZAHUAPAN DE PRESA DE ATLIHUETZIA A CIUDAD JUDICIAL | YAUHQUEMEHCAN | YAUHQUEMEHCAN | ESTATAL | $345,210 | $345,210 |
| **9** | | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AVENIDA TLAHUICOLE Y CALLE XICOHTENCATL AXAYACATZIN | TLAXCALA | TLAXCALA | ESTATAL | $725,734.00 | $725,733.97 |
| **10** | | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | IXTLAHUACA | CONTLA | ESTATAL | $294,400.00 | $294,400.00 |
| **11** | | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" | IXTLAHUACA | CONTLA | ESTATAL | $126,142.79 | $126,142.79 |
| **12** | | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE | SEPTIMA SECCIÓN | CONTLA | ESTATAL | $489,136.50 | $489,136.50 |
| **13** | | REHABILITACIÓN DE FOSA SEPTICA Y TRABAJOS ADICIONALES EN MANANTIAL | OXTOTLAPANGO | IXTACUIXTLA | ESTATAL | $115,026.00 | $115,026.00 |
| **14** | | REHABILITACIÓN DE REGISTROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS | CUAUHTELULPAN | TLAXCALA | ESTATAL | $97,872.00 | $97,872.00 |
| **15** | | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZUMPANGO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL EN OZUMBA | ZUMPANGO Y OZUMBA | ATLANGATEPEC | ESTATAL | $744,320.00 | $223,296.00 |
| **16** | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 BODIGESTORES | LOS REYES QUIAHUIXTLAN | TOTOLAC | ESTATAL | $285,022.97 | $85,506.89 |

Lic. David Guerrero Tapia

Director General

C.P. Maribel Flores Guevara

Jefe Administrativo

Indicadores de Resultados





