Programas y Proyectos de Inversión

| NOMBRE DE LA OBRA | PERIODO DE EJECUCIÓN | CONTRATISTA | LOCALIZACIÓN DE LA OBRA | MUNICIPIO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | Importe pagado 30/septiembre/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RASTREO Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PTAR TLATEMPA | DEL 22 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO | ARTURO SUAREZ TIZAPAN | TLAXCALA Y APETATITLAN | APETATITLAN Y TLAXCALA | $ 671,849 | 671,849 |
| REHABILITACION DE CASETAS PTAR IXTACUIXTLA | DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE | INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE | IXTACUIXTLA | IXTACUIXTLA | $ 1,038,538 | 311,561 |
| REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO TEOLOCHOLCO | 13 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE | INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE SA DE CV | TEOLOCHOLCO | TEOLOCHOLCO | $ 1,782,516 | $1,080,624 |
| INSPECCION Y AFORO DE POZO | 07 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE | GUILLERMO MUÑOZ FERRERA | SAN MARTIN NOTARIO | HUAMANTLA | $202,320 | $202,320 |
| DEMOLICION PTAR TLAXCO | 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE | GRUPO JHIRA | TLAXCO | TLAXCO | $1,440,254 | $1,128,561 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | $ 3,394,917 |

C.P. Maribel Flores Guevara

Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

Mtro. Javier Israel Tobón Solano

Comisionado Estatal

Indicadores de Resultados